服务需求

## 一、项目预算（上限价）

58万元（人民币伍拾捌万元整）

## 二、资质要求：

1. 实施测评的公司要求要在密评检测机构目录内。

2. 为珠海市中西医结合医院改扩建工程信息化项目提供整体设计、规范编制或者项目监理、管理等服务的供应商，不得参加。

## 三、结果要求：

## 1、依据《珠海市中西医结合医院改扩建工程信息化项目建设初步设计》和《珠海市中西医结合医院电子病历系统密码应用方案》、《珠海市中西医结合医院信息系统密码应用方案》、《珠海市中西医结合医院医院信息平台密码应用方案》及对应的《珠海市中西医结合医院电子病历系统密码应用方案密评报告》、《珠海市中西医结合医院医院信息系统密码应用方案密评报告》、《珠海市中西医结合医院医院信息平台密码应用方案密评报告》完成密码应用评估并出具报告。

## 2、配合完成珠海市密码局备案工作，直至获得审批文件。

## 四、服务要求

（一）测评服务要求

1.测评服务交付物

测评服务后，交付物包括但不限如下：测试报告、测试方案、测试用例、问题清单。

2.应急响应服务要求

提供7×24小时多种方式（现场支持、远程支持等）的测评应急事件服务。一旦出现问题，须第一时间协助解决问题，防止事故进一步扩大。

（二）测评组织要求

1.项目建设团队要求

需配备1名项目经理，并派专业的项目团队提供驻场服务，团队成员不得少于4名测评技术人员。

2.人员稳定性要求

2.1.项目组人员需满足采购人要求，人员应相对稳定，原则上不得更换项目经理和主要技术人员；项目人员不能满足项目要求时，采购人有权提出人员更换要求；

2.2.因不可抗力或其他工作需要确实需更换测评人员的，需提出书面请求，经采购人同意认可后方可换人，否则采购人有权终止合同。

2.3.项目经理人和主要技术服务人员必须提供 7×24 小时联系方式，并保证联系渠道畅通。

3.实施基本要求

需严格遵守国家现行的有关标准和规定，公正、独立、自主地开展测评工作，维护采购人的合法权益。

3.1.需具备独立完成本项目的能力。

3.2.提供的资格、资质等证明文件应真实有效。

3.3.须保证对本项目实施中所获得任何资料和信息严格保密，并与采购人签订保密责任书。

3.4.需为本项目成立测评小组，安排包括项目经理和测评核心技术人员。

3.5.按照项目规定的工作内容及进度安排完成测评工作。

## 五、关于验收

1. 验收标准

1.1.完成密码局备案；

2.验收方式

在测试完成日期前向采购人提交的测试报告、测试方案、测试用例、问题清单等正本 壹 份、副本 叁 份、电子版 壹 份，采购人组织本项目验收小组进行评审，经验收小组评审通过，本次整体项目完成终验，即完成本项目验收。

## 六、商务要求

### （一）服务期限

1.整个项目服务期自合同签订后开始，至本测评项目通过终验为止。

2.测评进度要求

2.1合同签订后，应于10个工作日内启动测评工作。

2.2测评过程中，除去采购人不符合项问题整改时间外，从测评启动至交付测评报告，应在60个工作日内完成。

2.3如在测评过程发现被测系统存在严重不符合项无法通过，由承建单位进行整改后再开展测试（回归测试）。整改时间不计入测评时间，每次回归测试可延长测评总体完成时间10个工作日。

### （二）付款方式

1、首付款金额为合同总价款的50%。

2、进度合同总价款的40%。

3、结算和决算款金额为合同总价款的10%。

### （三）*成果权属与知识产权

1.本项目全部阶段性成果和最终成果（包括为后续服务范围所编制的文件）的知识产权以及与之相关的所有权利归采购人所有；本合同签署前双方已经拥有的知识产权权利，仍归各自所有。

2.所提交的全部中间成果和最终成果文件及任何数据、资料、软件等不得侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，由于使用该等文件、数据、资料、软件侵权所导致的任何索赔或责任均由承担，同时，采购人保留要求赔偿相应损失的权利，包括但不限于上述索赔或责任所产生的诉讼费用、合理的律师费用、鉴定评估费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

3.未经采购人书面在先同意，不得将本项目的中间成果和最终成果文件及任何数据、资料、软件向任何第三方转让、授权任何第三方使用或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，应向采购人支付本合同总价款20%的违约金，如果违约金无法弥补采购人的损失，采购人有权要求赔偿全部损失。

### （四）保密条款

1.双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及在履行本合同过程中所获得或接触到的任何甲方内部数据资料。

2.双方应遵守国家的有关保密规定。妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。获取对方秘密的一方应当采取有效的保护方式防止秘密未经授权而被使用、传播或公开，仅可以将该秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的技术人员使用。

3.须以保密方式处理在编制本项目成果文件过程中自采购人、采购人工作人员或采购人关联机构获得的相关信息、资料、图纸、数据等，或由采购人在履行本合同过程中明确指明为秘密的任何信息，以及因本项目工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经采购人书面在先同意，不得向任何第三方透露与本项目有关的内容，或公开本项目的阶段性成果或最终成果内容。即使向与履行本合同有关的人员提供前述保密信息，也应限于履行合同的必需范围，且这些人员应接受至少与本条款同等严格的保密条款的约束。未经采购人书面在先同意，不得向任何第三方透露与本项目有关的内容，或公开本项目任何中间成果或最终成果。

4.实施项目的程序应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

5.上述保密义务不适用以下情况：

（1）获取的信息已被合法公开；

（2）获得信息拥有方书面许可并在该许可范围内披露；

（3）国家法律、法规规定的情形。

6.如违反上述保密条款，采购人有权解除本合同，应在合同解除通知发出之日起10日内向采购人支付本合同服务费总金额20%的违约金，如果违约金无法弥补采购人损失，采购人保留要求赔偿全部损失的权利。

7.本合同的保密义务包括，未经采购人许可，不得就其可通过开发的软件系统能够获得的任何采购人客户信息、数据以及商业秘密，与任何第三方开展任何形式的合作开发或者项目研究，或者向任何第三方出售该等数据、信息。

8.无论本合同或本合同其他条款是否有效，本保密条款始终约束双方。国家秘密的保密期限由国家有关部门确定，工作秘密的保密期限由采购人确定。