审计需求

一、项目概况

项目名称：珠海市中西医结合医院改扩建项目专项审计

预算金额：499999元，具体预算根据后续市场调研情况进行修改。

为落实重大项目实施第三方审计及全面覆盖的审计要求，发挥审计监督作用，现拟委托第三方机构，对医院改扩建项目实施全过程的合法合规性、合理性、真实性和完整性进行全面审计。该项目包括基建工程、信息化建设、医疗设备购置、开办费等，项目总费用约8亿元左右。

二、审计目标

（一）全面了解该项目实施情况，真实、客观、完整地反映该项目的实施程序、资金使用情况、设备采购情况、开办费采购情况、信息化建设、工程建设情况、项目绩效/效益情况。

（二）审计工作应全面彻底、不重不漏，客观地反映该项目实施过程中存在的问题，确保审计工作质量，保证审计成果真实、可靠。

三、审计服务范围

对改扩建项目从前期立项至竣工结算的各阶段和各环节制度执行、程序合规性和成果一致性实施审计，包括但不限于项目的规划、立项和可研、勘察成果、设计成果、招标采购、预算编制、工程变更预算、工程结算、合同管理、材料管理、材料进场验收、材料取样送检、工程现场与竣工图纸和预结算的一致性、分包管理、检验试验、进度款支付、人力资源投入、验收程序、安全管理、绩效管理、档案管理等各个环节的进行合法性、合理性、真实性、完整性。

四、审计的主要内容

我院改扩建项目包括基建工程、信息化建设、医疗设备购置、开办费等项目。本次审计针对以上项目的合法合规性、合理性、真实性和完整性等方面进行。包括但不限于以下：

- 合法合规性审核，包括项目报批及实施程序、项目设计、采购、分包、变更、验收等环节的合法合规性审核与分析。

1.项目履行工程建设程序情况。审核项目决策程序的合规性及执行规定程序情况，包括但不限于审核项目来源、项目建议书、可行性研究报告、环评报告、水土保持方案、建设用地和规划许可、初步设计、概算等审核报批情况、项目质监和施工许可证等报建手续办理情况。

2.工程项目设计文件质量。审核勘察文件是否达到工程设计要求深度；审核施工图纸是否达到设计深度。

3.审核项目实施中的采购、实施、分包、工期延误申请等事项的确定是否依法依规等问题。包括审核项目和采购的招标投标情况，招标文件中评标定标方法是否符合有关规定，是否有量身定做及故意排斥潜在投标人现象，招标条款设置是否合法，是否有围标、串标、虚假招标的问题；合同相关条款是否与招投标文件一致。

4.审核项目是否按照相关规范规定实施材料进场试验、材料送检、验收试验等检验试验。

5.审核有无将与项目无关的其他项目或费用以变更、签证或其它名义纳入所审项目，以实现规避招标或其他目的。

（二）合理性审核，包括实施单位相关内控管理制度、投资控制制度及措施、项目计量计价、签证变更等方面的合理性审核与分析。

1.项目计量计价审核。审核施工预算是否取得相关单位或部门批复；计量计价是否依据充分，是否符合招标文件、合同条款等的约定；审核是否存在设计变更、现场签证不属实或未按要求实施等问题；是否存在“负变更”不及时办理等问题；审核材料综合利用及旧料回收情况；审核材料设备询价定价是否规范。

2.审核现场签证、设计变更基本要素是否齐全、以及设计变更的合理性。

3.审核审核进度款及结算申请及支付情况，是否存在与实际进度不相符、手续不完善等现象。

（三）真实性审核，包括采购设备、工程及服务等方面数量和质量的真实性审核与分析。

1.根据所提供的审计资料以及可踏勘的现场情况，审核实施单位所采购的成果、材料设施设备的数量、质量的真实性。主要核查各已开工项目主要材料设备供应商资格报审手续是否齐全、材料设备品牌报审手续是否齐全、材料设备进 场验收手续是否齐全，并重点核查主要材料设备合同推荐品牌、报审品牌、实际进场使用品牌是否一致、材料是否按规定见证取样送检。

2.根据所提供的审计资料以及可踏勘的现场情况，审核项目现场按图施工情况，主要核查各已开工项目现场是否按图和标准规范进行施工。

3.审查项目隐蔽工程管理情况，重点核查各已开工项目是否严格落实《珠海市住房和城乡建设局关于印发<关于进一步提升政府投资项目“隐蔽工程”质量管理的若干措施> 的通知》（珠建质规〔2022〕1 号）对建设单位和施工单位的各项要求。

4.审查项目进度管理情况，主要对比各已开工项目实际进度与计划工期，核查是否存在工期滞后情况。若存在滞后情况，则关注是否存在承包人原因导致工期延误，是否需要采取措施加快进度挽回工期。

5.审查项目合同人员履约情况，主要核查各已开工项目监理单位及施工单位报建人员与合同约定人员是否一致，若存在人员变更，则核查相应变更手续是否齐全、人员资质是否满足合同及招标文件要求，现场记录的人员到位情况是否满足要求。

6.审查项目“三包一挂”情况，重点核查各已开工项目是否严格落实《珠海经济特区规范政府投资建设工程发包与承包行为若干规定》对建设单位和施工单位的各项要求。

（四）完整性审核，包括项目资料及信息的完整性。

1.根据提供的审计资料，审核实施单位审批、采购、合同、工程量确认、验收、结算等资料是否齐全，是否存在资料缺项。

2.根据提供的审计资料，审核各项资料中有效信息的完整性，如必要的人员签字、盖章、日期等信息是否完整等。

（五）审计整改情况的审核

对该项目前次审计查出问题整改落实情况的审核，包括前次审计查出的问题是否制定了有针对性的整改措施和整改方案，整改措施和整改方案是否得到落实，立行立改问题是否已整改到位，是否针对审计查出问题建立了有效的长效机制等。

五、审计服务要求

（一）中标（成交）人应具备本次项目（基建工程、信息化建设、医疗设备购置、开办费）的审计能力。其中中标（成交）人服务团队应至少配备1名一级造价工程师且为项目负责人，3名二级造价工程师，其他相关审计专业技术职称须为高级职称，其团队人员不得少于10人。

（二）中标（成交）人必须服从采购人的项目工作安排，按时按质完成任务。工作期间，未经采购人批准，服务人员不能调换（采购人要求的除外），不得中途退出。

（三）中标（成交）人依法开展相关的审计工作，对工作情况、成果的真实性、准确性负责，必须按采购人的要求对项目资料、工作情况和成果保密。

（四）为了保证审计等相关工作总体进度，应及时就工作进度、重大事项与采购人沟通。

（五）在审计等相关工作过程中遇到的重大问题，要及时将问题反馈、报告采购人。

（六）不得向被审计单位收取或变相收取任何合同之外的费用。

（七）应完整、准确、真实、客观地反映和记录审计情况，做好各类资料的归集、存档和保管工作。

（八）中标（成交）人派出的服务人员不能胜任采购人工作的，采购人有权要求调换。

（九）中标（成交）人派出的服务人员违反有关法律、法规或相关的工作纪律，或被有效投诉的，采购人可视情节解除与中标（成交）人的服务协议。

六、提供资料

（一）相关的资质证明

（二）实施流程或者方案

（三）业绩（开展过同类型的审计项目）